Zaproszenie do złożenia oferty szacunkowej w zakresie  pełnienia funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczącym wykonania  robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach, przy ul. Miłej 14/16”, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

IGKM. 7013.44.6.2026

Poddębice, dnia  15 kwietnia 2026 r.

Gmina Poddębice informuje, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia i nie zostanie zakończone wyborem oferty. Zamawiający jest zobowiązany 
do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu zapewnienia rzetelności i transparentności procesu, Zamawiający zdecydował się na  szacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem będzie usługa polegająca na  prowadzeniu czynności wielobranżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego dla tej inwestycji .

Dokumentacja dostępna jest pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/1141633

W związku z powyższym  prosimy o dokonanie szacunkowej wyceny i przesłanie wypełnionego formularza cenowego w wersji elektronicznej (skan) do  dnia 20 kwietnia 2026 r. do godz. 11 oo na adres:  gmina @poddebice.pl   W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt: 43 87 10 771.

Przedstawione ceny posłużą do ustalenia wartości szacunkowej tego zamówienia.

Wycena będzie miała  charakter orientacyjny mający na celu rozpoznanie rynku. Nie stanowi ona oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis Przedmiotu Zamówienia

1.1. Do obowiązków wielobranżowego inspektora nadzoru  należy w szczególności sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z póź.zmn.) nad robotami  branży budowalnej,  sanitarnej,  branży  teletechnicznej, elektrycznej 
i nasadzeniem zieleni wykonywanymi przez wykonawcę robót w tym:
1)reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
2) współpraca z autorem projektu;
3)opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlano - montażowych, oraz ewentualne wnioskowanie o dokonanie jego zmiany 
w trakcie prowadzonej budowy;
4)udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlano-montażowych;
5)sprawdzanie jakości  wykonywanych robót budowlano - montażowych  i stosowania  przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art.10 oraz powiadamianie wykonawców  tych robót o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
6)organizowanie w porozumieniu z Zamawiającym i obowiązkowe uczestnictwo
w cyklicznych naradach koordynacyjnych  na terenie budowy oraz sporządzanie protokołów z  tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni, jak również przygotowywanie notatek  w celu umożliwienia podjęcia decyzji o każdym zagadnieniu które będzie wpływało na postęp robót;
7)sprawdzanie  i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  i przewodów ;
8)kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;
9)przygotowywanie do odbioru  robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót  budowlano -montażowych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach  robót;
10)poświadczenie terminu zakończenia robót budowlano - montażowych;
11)dostarczanie Zamawiającemu wszelkich raportów,  certyfikatów, aprobat technicznych itp. przygotowanych przez wykonawcę robót  budowlano - montażowych po zakończeniu robót oraz sprawdzanie ich autentyczności;
12)powiadomienie Zamawiającego o ewentualnych roszczeniach wykonawcy robót  budowlano - montażowych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego,
a stanem faktycznym na terenie budowy, rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w trakcie realizacji robót;
13)pomoc Zamawiającemu w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i rozliczeń osób trzecich powstałych przy realizacji inwestycji;
14)żądanie od kierownika budowy  dokonania poprawek, bądź  ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania  dalszych robót budowlanych, 
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność   z dokumentacją projektową  lub pozwoleniem na budowę;
15)przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz instytucje finansujące, lub procedury wdrażania projektu, sprawdzanie kosztorysów powykonawczych; 
16)nadzorowanie i potwierdzanie  wykonywanych przez wykonawców robót budowlano - montażowych pod względem technicznym i jakościowym,
17)sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac;
18)sprawdzanie gotowości do odbioru i pomoc Zamawiającemu w  organizacji odbioru końcowego robót budowlano-montażowych; 
19)sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego; 
20)egzekwowanie od wykonawcy robót budowlano - montażowych  inwentaryzacji powykonawczej robót;
21)weryfikowanie kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę  robót budowlano - montażowych;
22)kontrolowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót  budowlano - montażowych w zakresie bhp;
23)udział na każde wezwanie Zamawiającego w kontrolach realizacji zadania inwestycyjnego;
24)poświadczenie usunięcia przez wykonawcę robót budowlano - montażowych  wad;
25)prowadzenie nadzoru nad pozostałymi pracami realizowanymi przez wykonawcę robót budowlano- montażowych  niezwiązanymi z robotami budowlanymi;
26)zalecanie wykonawcy robót  budowlano - montażowych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;
27)analizowanie i zatwierdzanie sporządzanych przez wykonawcę robót budowlano - montażowych instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji;
28)wspieranie i świadczenie pomocy  Zamawiającemu w negocjacjach  dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów z wykonawcą robót budowlano - montażowych;
29)uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie zadania;
30)wykonywanie  wszystkich innych poleceń i zarządzeń  Zamawiającego, niewymienionych powyżej, a będące jednocześnie  niezbędnymi dla prawidłowej realizacji  i rozliczenia zadania oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego;
31)pomoc przy sporządzeniu zestawienia  środków trwałych według obowiązującej klasyfikacji rodzajowej.
2.3.Wykonawca będzie kontrolował budowę min. 2 razy w tygodniu, a w razie potrzeby na każde żądanie Zamawiającego, przy czym:
a)przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego  na terenie budowy;
b)pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż 2  razy w tygodniu, każdy musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy;
c)czas reakcji Wykonawcy  na wezwanie Zamawiającego oraz dotyczący czynności o których mowa powyżej powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym, po zgłoszeniu chyba, że Zamawiający postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin.

Pieczęć Wykonawcy

Data:………………..

Gmina  Poddębice

FORMULARZ

Odpowiadając na zaproszenie o dokonanie szacunkowej wyceny wartości zamówienia dotyczącego pełnienia wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji  
pn.  „Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach, przy ul. Miłej 14/16”, w formule zaprojektuj i wybuduj”  - niniejszym przedkładam moją  szacunkową  wycenę zgodnie z wymogami przedstawionymi  w zaproszeniu do złożenia oferty szacunkowej:

| Lp. | Szacunkowa wycena | Ce Cena w zł netto | Cena w zł brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wartość zamówienia dotyczącego pełnienia wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Przebudowa Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach, przy ul. Miłej 14/16”, w formule zaprojektuj i wybuduj Termin realizacji | .................................... ilość pobytów …………………………….. | ........................................................ Słownie:(.............................................) |

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT wg obowiązujących stawek.

…………………………..........................
  ( podpis i pieczątka Wykonawcy)